<2026년 7월 2주>

금주 수행(7/6 ~ 7/10)

1. 개발 1) 파일럿 배포 준비·안정화 하드닝 (8개 영역 전수감사 → 결함 수정) - 안전 게이트 결함 수정(P0/P1/P2): /classify/explain 상시 500 해소 · 게이트 needs_review DB 영속(검수 큐 배선) · 2인검토 우회 차단 · 골든 경로 traversal 차단 · DR 드릴 fake-green 제거 (완료) - 서빙 안전장치: require_real_classifier startup 게이트 · CLASSIFIER_MODEL_DIR 산출물 검증 · 고등급 veto 회귀 자동화(실 분류기 실행) (완료) - 오픈망 배포 하드닝: DB 연결 · 번들 무결성 · mTLS 업스트림 · 관측성 alert 마운트 · 컨테이너 non-root 이미지화 (완료) 2) 요건 기능 갭 마감 - FUN-004 Chunk 단위 학습 옵션 / FUN-023 태깅 키워드 CRUD(/admin/keywords)+룰엔진 핫리로드 / FUN-024 검수 승인대기 조회(/review-queue) (완료) 3) 골든셋 화면 서명(signoff) 루프 - 후보 승인/등급변경/거부 클릭 서명 → locked_gold_eval 승격 · 저장형 XSS 차단 · 재라벨링 없는 슬레이트 등록 (완료) 4) 성능 계측·안정성 검증 - PER-002 CPU%/MEM% 사용률 KPI 계측 · 소크(soak) 지속부하 드라이버 · W4 in-place 섀도우런(집계 지표만 반출) (완료) 5) 배포·형상 정리 - 오픈망/폐쇄망 원커맨드 배포(deploy.sh) · compose 사전검증 · 무중단 모델 롤백 · 테스트서버 무설정 배포 (완료) - 리포 위생: 파생/죽은 학습 JSONL 추적해제 · 일회성 스크립트 격리 · 죽은 Settings 필드 제거 · grades 중복 단일화 (완료) 2. 기타 - 문서: OCR = FUN-022 요건 외 부가로 명시(감리 오독 차단) · 부록B API명세 교정 · 관리자 거버넌스 콘솔 (완료)

차주 계획(7/13 ~ 7/17)

1. 개발 1) 파일럿 배포 검증 (테스트서버) (~7월 4주) - PER-002 실측: 처리속도 · CPU%/MEM% 자원 KPI 실환경 계측 - airgap 번들 Linux 실빌드 · 설치확인 E2E · SBOM/acceptance pack 동봉 점검 - 안정화 잔여(DEFER) 점검: 스토리지 백업 · 모델 롤백 reload · release 매니페스트 2) 형상 정리 - fix/design-review-hardening 브랜치 검토 · main 병합 준비 2. 기타 - 8월 KL API 연동 협의: ICD request/response · metadata_floor 입력 · 오류/재시도 정책

<2026년 7월 1주>

금주 수행(6/29 ~ 7/03)

1. 개발 1) 설계(P0) 마무리 및 1차 구현 - 아키텍처·등급/라벨·분류/검수 라우팅 설계 확정 (7/3, 완료) - 데이터셋 1차 완료: silver/합성 코퍼스·룰/LLM 합의 라벨링·골든 후보·고객 인수 샘플팩 (완료) - 분류·서빙 1차 완료: KF-DeBERTa 재학습·서빙 API·등급 게이트·룰 폴백 (완료) - 파일럿 진입 게이트 1차 완료: readiness·parser·leakage·metamorphic·adversarial·acceptance-test (완료) 2) 1차 구현 완료(검수·검증 전) 기준선 도달 (7/3) - 소스코드 기준 기능 구현 완료 — 사람 검수·인수는 별도 단계로 미수행 - strict GA(상용 일반오픈)는 human_review 40건 확보 후 별도 판단 (현재 1/40) 2. 기타 - 등급기준 적용서 v2.3·v2.2 곱셈 보정 토글 확정 (완료) - KL 연동 인터페이스(ICD) v1.0 확정본 반영 (완료)

차주 계획(7/6 ~ 7/10)

1. 개발 1) 파일럿 배포 준비 및 안정화 보완 착수 (~7월 4주차) - 자동확정 게이트 보완: 희소근거·합의·metadata_floor (7/24) - 운영 설정값·운영점·임계 설정화 (7/24) - 교정 admission·kill-gate·표본감사 설정 점검 (7/24) - 파서 보완: 표 커버리지·HWP/HWPX/PDF 표 회수 (7/24) - 릴리즈 번들 점검: release-gate-pilot·airgap·SBOM·acceptance pack 동봉 (7/24) 2. 기타 - 8월 KL API 연동 협의 준비: ICD request/response·metadata_floor 입력·오류/재시도 정책

<2026년 6월 4주>

금주 수행(6/22 ~ 6/26)

1.개발 1) 분석·설계(P0) 수행 - 설계 미팅: 의사결정 A1~A6 확정 (완료) - 무실데이터 운영 전제 확정 — 실데이터·검수·반출 0 (완료) - 프록시·합성 성능 메커니즘 점검·지표 정리 (완료) - 의사결정 안건서·결정기록 작성 (완료) 2) 등급 게이트·서빙 설계 . 등급기준 적용서·v2.2 곱셈 보정 설계 (7/3 까지) . 서빙 운영점·검수 라우팅·희소근거 게이트 설계(완료) . 골든셋 3분할·합의 라벨 파이프라인 설계 (완료) 2. 기타 . 폐쇄망 배포·DB 토폴로지(스키마 분리) 정리 (7/3 까지)

차주 계획(6/29 ~ 7/03)

1.개발 1) P0 마무리·안전 부트스트랩 하드닝 . 등급 게이트 3단 배선·metadata_floor (7/3 까지) . 골든셋 무결성 하드닝·강등 전파 (7/3 까지) . 서빙 격리·검증라벨 승급 루프 (7/3 까지) . constructed_floor 검증기·관측 카운터 (7/3 까지) 2. 기타 . 적용서 v2.3·ICD v1.0 확정 (7/3 까지)

<2026년 6월 3주>

금주 수행(6/15 ~ 6/19)

1.개발 1) PoC 자산 인수·개발환경 셋팅 (완료) 2) 요구사항 분석 — FUN-003/004/005/022~024 (완료) 3) 아키텍처 설계 — M1~M6·KF-DeBERTa (완료) 4) 분석·설계 수행 - 분석: 분류기·룰 엔진·골든셋·대상 파일유형(HWP/PDF/한글) (완료) - 등급 게이트·서빙 운영점 설계 (6/26 까지) - 골든셋 3분할·합의 라벨 파이프라인 설계 (6/26 까지) 2. 유지보수 1) 문서 추출기 점검 — HWP 표 셀·xls 세로병합 (완료) 2) pgvector E2E 적재·검색 지속성 검증 (완료) 3) 임베딩 KURE-v1 vs BGE-M3 실측·확정 (완료) 4) 폐쇄망 스토리지(로컬FS)·상용 LLM 아키텍처 정리 (완료)

차주 계획(6/22 ~ 6/26)

1.개발 1) 분석·설계(P0) 수행 - 설계 미팅 의사결정 A1~A6·ICD 합의 (6/26 까지) - 등급 게이트·서빙 설계 (6/26 까지) - 골든셋 3분할·합의 라벨 파이프라인 설계 (6/26 까지) - 의사결정 안건서·결정기록 작성 (6/26 까지)